Antioquia Biodiversa - Propuesta de ajustes técnicos

Después de revisar la propuesta técnica que presentamos inicialmente, solo es hacer algunos ajustes. No es que lo original estuviera mal el stack base con Node.js, MongoDB y la arquitectura modular tienen sentido y los dejamos igual, pero había cosas que quedaron cortas, sobre todo en seguridad, monitoreo y pruebas.

Acá va el detalle de cada cambio: qué había, qué se propone y por qué vale la pena hacerlo.

1. Autenticación con Microsoft Entra ID

¿Qué había en la propuesta original?

express-session con bcrypt. Las contraseñas de los curadores quedaban guardadas en la misma base de datos de la aplicación y nosotros como contratistas éramos responsables de gestionar eso durante toda la garantía.

¿Qué proponemos ahora?

Que la autenticación del panel de administración la maneje Microsoft Entra ID (el Azure AD institucional de la Gobernación) en lugar de un sistema propio. El curador entraría con su cuenta corporativa de siempre, la misma que usa para el correo y Teams.

¿Por qué el cambio?

Varias razones. La principal es que la Gobernación ya tiene Entra ID con todos sus funcionarios registrados, así que no tiene mucho sentido montar un sistema de identidad paralelo que además nosotros tendríamos que mantener.

Además, guardar contraseñas en la BD de la aplicación es uno de los vectores de ataque más comunes. Si alguien compromete la base de datos, tiene acceso al panel. Con Entra ID eso desaparece porque la app nunca toca una contraseña; solo valida el token que emite Microsoft.

Otro punto práctico: el MFA ya está activo para los funcionarios de la Gobernación vía Microsoft Authenticator. Con el sistema propio habría que implementar todo eso desde cero. Con Entra ID viene de gratis.

Y lo que más me parece importante: cuando un curador se va de la institución, el área de TI desactiva su cuenta en Entra ID y automáticamente pierde acceso al panel. Con el sistema propio habría que acordarse de ir a borrarlo manualmente.

Detalle técnico

| Qué | Cómo |
| --- | --- |
| Protocolo | OAuth 2.0 + OpenID Connect (OIDC) |
| Flujo | Authorization Code Flow con PKCE |
| Backend | @azure/msal-node + passport-azure-ad |
| Frontend panel | @azure/msal-browser |
| Sesión | JWT emitido por Entra ID - sin contraseñas en la app |
| MFA | Heredado del tenant (Microsoft Authenticator) |
| Roles | Curador.Biodiversidad, Curador.GuardaCuencas, Admin.Contenido - se definen en el App Registration |

Nota: la Gobernación tiene que registrar la app en su tenant de Entra ID antes de que empecemos la Fase 0. Necesitamos el Client ID, el Tenant ID y configurar los redirect_uri para cada ambiente (QA, Prod).

2. Caché con Redis

¿Qué había?

Nada. Cada vez que alguien abría el catálogo de especies, la app iba directo a MongoDB. Funciona, pero es innecesario.

¿Qué proponemos?

Meter Redis 7 como capa de caché entre Express y MongoDB, usando la librería ioredis. La idea es que el catálogo de 150 especies, que básicamente no cambia hasta que el admin hace una importación, responda desde memoria en vez de consultarle a la BD cada vez.

¿Por qué vale la pena?

El catálogo es datos casi estáticos. Que cada visita de un ciudadano haga una consulta a MongoDB es un gasto de recursos que no se justifica. Con Redis, la primera consulta llena el caché y las demás responden en menos de 5 ms en vez de los 60-120 ms que tarda MongoDB.

Esto importa especialmente cuando se lanza el QR en un evento público y entran 100-200 personas al mismo tiempo. Sin caché, esas peticiones van todas a la BD. Con caché, van todas a memoria.

Redis lo corremos en el mismo servidor Ubuntu en modo standalone, así que no hay costo de infraestructura adicional.

TTL e invalidación

| Recurso | TTL | Se invalida cuando... |
| --- | --- | --- |
| /api/especies (catálogo) | 30 min | El admin ejecuta importación masiva |
| /api/especies/:id | 60 min | Se actualiza esa especie en la BD |
| /api/subregiones y /api/grupos | 24 h | Dato estático, el admin invalida manualmente |
| Galería JPL / Guarda Cuencas | 10 min | Se publica el JSON mensual desde el panel |
| Especie del Mes | 1 h | Se actualiza desde el panel |

3. Monitoreo y logs (observabilidad)

¿Qué había?

Los logs de PM2 en archivos planos. Sin métricas, sin dashboard, sin alertas. Si algo falla en producción nos enteramos cuando nos escribe alguien.

¿Qué proponemos?

Un stack de observabilidad liviano que corre en el mismo servidor: Winston para los logs en JSON estructurado, Loki para almacenarlos y consultarlos, Prometheus con prom-client para métricas del backend, y Grafana como dashboard. Más un endpoint /api/health que verifica que MongoDB y Redis estén respondiendo.

¿Por qué?

La propuesta compromete un SLA del 99% de disponibilidad mensual (RNF06). Sin métricas eso es una promesa que no se puede demostrar. Con Grafana, es un número en un panel que el líder funcional puede ver cuando quiera y que queda como evidencia en el acta de entrega.

También tiene valor práctico: los logs estructurados con un traceId permiten correlacionar un error en el frontend con la petición exacta en el backend. Eso acelera el diagnóstico cuando algo falla, en vez de andar buscando en archivos de texto.

Las alertas sirven para cosas como detectar que el disco se está llenando antes de que el curador no pueda subir las fotos del mes. Sin alertas eso lo descubres cuando ya falló.

Stack de monitoreo

| Componente | Función |
| --- | --- |
| Winston + Loki | Logs JSON estructurados (nivel, módulo, timestamp, traceId). Consultables desde Grafana. |
| Prometheus + prom-client | Métricas HTTP: latencia p50/p95/p99, errores, throughput, hits de caché Redis. |
| Grafana | Dashboard operativo con alertas visuales y estado de salud en tiempo real. |
| Grafana Alerting | Notificaciones a correo/Teams si latencia > 3 s, error > 5 %, disco < 20 % o PM2 cae. |
| GET /api/health | Chequea MongoDB y Redis. Lo usa Nginx como upstream check. |

4. SAST en el pipeline de Azure DevOps

¿Qué había?

El RNF05 pedía cumplimiento OWASP Top 10 pero no había ningún mecanismo automatizado para verificarlo. Quedaba en manos de la revisión manual del código.

¿Qué proponemos?

ESLint-security (detecta patrones peligrosos en Node.js/Express como eval con input de usuario, prototype pollution, path traversal) más Semgrep con las reglas p/nodejs y p/owasp-top-ten. Ambos corren en el pipeline de Azure DevOps en cada push, y el pipeline falla si hay algo de severidad Alta o Crítica.

¿Por qué?

La revisión manual de código no es sistemática ni reproducible. Una vulnerabilidad de inyección en un módulo de importación de Excel se puede colar fácilmente en una revisión de PR apurada.

El otro argumento es el costo. Corregir una vulnerabilidad en el commit donde se introduce cuesta una hora. Corregirla en producción implica un parche urgente, comunicación a la Gobernación y posiblemente una revisión del contrato.

ESLint-security corre en segundos, así que no agrega tiempo perceptible al pipeline. Semgrep Community Edition es gratuito y tiene soporte nativo para Node.js y OWASP.

5. Política de backup

¿Qué había?

Nada definido. La responsabilidad de los datos quedaba implícitamente del lado de la infraestructura de la Gobernación, sin compromisos concretos de RPO ni RTO.

¿Qué proponemos?

Activar los snapshots automáticos diarios que MongoDB Atlas ya incluye en los tiers de pago, con retención mínima de 30 días. Documentarlo en el manual de despliegue y ponerlo como criterio de aprobación del acta de entrega.

Con eso el RPO queda en máximo 24 horas y el RTO en menos de 4 horas para restaurar desde un snapshot.

¿Por qué?

El catálogo de 150 especies tomó tiempo de investigación y validación científica. Las fotos JPL son activos comunitarios. Si hay una falla de disco o un curador borra algo sin querer (que pasa), sin backup esa información se pierde para siempre.

Atlas ya tiene la funcionalidad, solo hay que activarla. No hay que instalar nada adicional. El costo es marginal y el riesgo que cubre no lo es.

Además es una protección contractual para ambas partes: si ocurre una pérdida de datos en la garantía y no hay backup, la discusión sobre responsabilidades se complica bastante.

Resumen de los cambios

Para cerrar, acá va una tabla que muestra qué requisitos no funcionales del levantamiento mejoran con cada cambio:

| Cambio | RNF que impacta | Qué mejora en concreto |
| --- | --- | --- |
| Entra ID | RNF05, RNF08 | Elimina credenciales en la app. MFA automático. Revocación inmediata al salir de la institución. |
| Redis | RNF02, RNF06 | Catálogo en <5 ms. MongoDB libre para escrituras. RNF02 sostenible bajo carga alta. |
| Observabilidad | RNF06, RNF07 | SLA del 99% medible. Detección proactiva de problemas. Diagnóstico más rápido. |
| SAST en pipeline | RNF05 | OWASP Top 10 verificado en cada commit, no solo en revisión manual. |
| Backup | RNF06, RNF07 | RPO ≤ 24 h. RTO < 4 h. Protección de datos ante fallas o errores humanos. |